附件2

截至2021年末发行的新增政府专项债券情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门名称 | 债券信息 | | | | | | | 债券项目情况 | | | | | | | | | **备注** |
| 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模（万元） | 发行时间（年/月/日） | 债券利率（%） | 债券期限（年） | 项目名称 | 债券项目资产类型 | 项目总投资 | | 项目已实现投资 | | 已取得项目收益 | 形成资产情况 | 建设进度及运营情况 |
|
|  | 其中：债券资金安排 |  | 其中：债券资金安排 |
| 新校园建设办公室 | 2020年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（八期）——2020年广西壮族自治区政府专项债券（三十期） | 2005729 | 地方政府专项债 | 5000 | 2020.8.5 | 3.67% | 15 | 广西机电技师学院迁建项目（一期） | 职业教育 | 76800 | 34000 | 12989 | 5000 | 0 | 项目正在建设中。 | 项目已开工建设，目前正在实施，已完成：施工图设计审查和项目部施工临时设施建设；大部分场地平整、施工道路及施工勘察；实训楼1-1#、1-2#、1-5＃、宿舍楼3-2#、图文信息中心4-1＃等子项目正进行基础建设。 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表由使用专项债券资金的部门逐笔填列后于每年6月底前公开，本次反映2020-2021年末专项债券及对应项目情况。